FORMULARIO PS3

INFORME DE AVANCE PRÁCTICA SUPERVISADA

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

TÍTULO Plataforma IntellOps para la Automatización del Ciclo de Vida de Modelos de Machine Learning

Estado de situación Durante el período informado se avanzó en la consolidación de los aspectos funcionales y organizativos del proyecto IntellOps, estableciendo la documentación necesaria para iniciar el desarrollo de forma estructurada y colaborativa. Se elaboró y actualizó el documento de Análisis de Caso de Negocio, permitiendo definir el contexto del problema, los objetivos del sistema y la propuesta de valor del proyecto. Paralelamente, se desarrolló la Especificación de Historias de Usuario, la cual evolucionó mediante sucesivas revisiones hasta obtener una versión más completa y alineada con las necesidades identificadas por el equipo. Como parte de la organización del desarrollo, se definieron los lineamientos de trabajo mediante la creación del archivo CONTRIBUTING.md, donde se establecieron las convenciones de commits, el flujo de ramas, el proceso de revisión de código y las normas generales para la incorporación de cambios al repositorio. Estas actividades permitieron uniformar la metodología de trabajo entre todos los integrantes. Asimismo, se realizaron tareas de mantenimiento sobre la configuración del proyecto para asegurar el correcto funcionamiento del entorno de desarrollo y del proceso de integración continua, contribuyendo a mantener un repositorio estable para las siguientes etapas del proyecto. Archivos técnicos modificados Durante este período se realizaron modificaciones sobre los siguientes archivos técnicos y de documentación: - docs/business/Análisis de Caso de NegocioV2.pdf - docs/business/Especificación de Historias de Usuario.pdf - docs/business/Especificación de Historias de Usuario v1.2.pdf - CONTRIBUTING.md - .github/workflows/ci.yml - src/api/main.py - src/api/__init__.py - pyproject.toml - tests/test_health.py - docs/meetings/20-07-2026 Las modificaciones realizadas permitieron mejorar la documentación funcional, normalizar el proceso de desarrollo colaborativo y resolver inconvenientes detectados en el pipeline de integración continua y en las pruebas automáticas del proyecto. ## Proyección Para la siguiente etapa se prevé continuar con la evolución de la documentación funcional, acompañando la implementación de los primeros módulos del sistema y asegurando que las historias de usuario permanezcan alineadas con los desarrollos realizados. Asimismo, se continuará colaborando en la gestión de configuración del proyecto, manteniendo la estabilidad del proceso de integración continua y actualizando la documentación técnica conforme avance la implementación de la solución.

| Alumno | Docente Tutor |
| --- | --- |
| Firma: ________________________ Aclaración: Blanco Cavallero, Federico E-mail: fblancocavallero@alu.frlp.utn.edu.ar | Firma: ________________________ Aclaración: Rocca, Leandro E-mail: leorocca@frlp.utn.edu.ar |
| Fecha de entrega: | Fecha de devolución: |

| CÓDIGO DE EXPEDIENTE: PPS 5027062/2026 | 1 de 1 |
| --- | --- |