UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL  —  FACULTAD REGIONAL LA PLATA

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información  |  Coordinación de PPS

FORMULARIO PPS 2 — PLAN DE TRABAJO

Práctica Profesional Supervisada  |  200 horas  |  Cohorte 2026

| Proyecto | IntellOps — Sistema de Observabilidad Predictiva · GIDAS · UTN FrLP |
| --- | --- |
| Módulo / Vacante | Módulo de Seguridad de IntellOps — Hardening de Infraestructura, Observabilidad de Eventos y Dashboards de Seguridad |
| Área / Grupo | InfraIT — Infraestructura IT, Cloud Computing y Arquitectura de Sistemas |
| Coordinador | Emanuel Rodríguez Rodríguez |
| Supervisor PPS | Investigador Senior / SRE — Grupo GIDAS |
| Estudiante | Federico Blanco Cavallero ¦ Legajo: 31729 ¦ DNI: 43732713 |
| Modalidad | Práctica Profesional Supervisada (PS) — 200 horas |
| Período | 01 de Junio de 2026 – 19 de Octubre de 2026 |
| Dedicación | 10 horas semanales · 5 días × 2 hs/día |

1.  TÍTULO

IntellOps: Desarrollo del Módulo de Seguridad — Hardening CIS, Pipeline ELK de Observabilidad de Eventos y Dashboards de Seguridad Integrados

2.  TEMA

Desarrollo e integración del módulo de seguridad del sistema IntellOps, la plataforma de observabilidad predictiva del laboratorio GIDAS. El módulo abarca: la aplicación de controles de hardening CIS Benchmark Level 1 sobre la infraestructura del laboratorio, la construcción de una pipeline de ingesta de logs de seguridad con ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana, Beats) y el desarrollo de dashboards de seguridad integrados al sistema IntellOps. El trabajo aporta al producto IntellOps la dimensión de seguridad: visibilidad de eventos de autenticación, accesos no autorizados y cambios de configuración críticos, generando una capa de observabilidad de seguridad complementaria a la observabilidad de rendimiento del sistema.

3.  DELIMITACIÓN DEL TEMA

a)  Objetivo General

Diseñar e implementar el módulo de seguridad del sistema IntellOps, integrando hardening CIS Benchmark Level 1 sobre la infraestructura del laboratorio, una pipeline ELK de centralización y análisis de logs de seguridad, y dashboards de eventos de seguridad en Kibana como componente funcional de la plataforma IntellOps, con documentación técnica completa y producción de un insumo para publicación científica.

b)  Objetivos Específicos

- Relevar el estado actual de seguridad de la infraestructura del laboratorio GIDAS mediante auditoría con Lynis y OpenSCAP, y realizar un análisis comparativo de herramientas de observabilidad de seguridad open source (ELK Security, Wazuh, Graylog) que justifique la selección tecnológica del módulo.

- Diseñar la arquitectura del módulo de seguridad de IntellOps y documentar las decisiones técnicas mediante ADRs, considerando integración con el repositorio y la infraestructura del proyecto IntellOps.

- Aplicar controles de hardening CIS Benchmark Level 1 sobre los servidores Linux del laboratorio utilizando Ansible playbooks versionados en el repositorio del proyecto, documentando el estado antes y después con métricas cuantitativas (Lynis compliance score).

- Implementar la pipeline ELK de ingesta y análisis de logs de seguridad: agentes de recolección (Filebeat/Auditbeat), Logstash para normalización y Elasticsearch para indexación.

- Desarrollar dashboards de seguridad en Kibana integrados al sistema IntellOps con vistas de eventos de autenticación, accesos no autorizados, cambios en archivos críticos y alertas automáticas configurables.

c)  Ámbito que Abarca

El trabajo se desarrolla dentro del proyecto IntellOps del equipo InfraIT — Grupo GIDAS UTN FrLP, actuando sobre la infraestructura real del laboratorio y contribuyendo al repositorio compartido del sistema. El módulo de seguridad producido es un componente integral de IntellOps, complementario a los módulos de observabilidad de rendimiento y calidad del mismo sistema.

d)  Población

Usuarios directos del módulo de seguridad: equipo InfraIT GIDAS (5–8 personas). Beneficiarios del sistema IntellOps completo: investigadores y becarios del Grupo GIDAS. Potenciales adoptantes: laboratorios universitarios de características similares.

e)  Ubicación en el Tiempo y en el Espacio

| Lugar | Laboratorio GIDAS — UTN Facultad Regional La Plata, La Plata, Buenos Aires |
| --- | --- |
| Modalidad | Presencial y/o remota (híbrida según coordinación con el supervisor) |
| Fecha de inicio | 01 de Junio de 2026 (sujeta a aprobación del Plan de Trabajo) |
| Fecha de fin | 19 de Octubre de 2026 (presentación del Informe Final) |
| Horas totales | 200 hs · Cálculo: 20 semanas × 10 hs/semana = 200 hs |

f)  Áreas de Conocimiento que Involucra

- Ingeniería de Software — arquitectura de sistemas, ADRs, patrones de integración

- Seguridad Informática — CIS Benchmarks, hardening Linux, análisis de logs de seguridad

- Administración de Sistemas — Linux, Ansible, gestión de servicios y auditoría

- Observabilidad — ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana, Filebeat, Auditbeat)

- Metodología de la Investigación — benchmark comparativo, experimentación, escritura científica

4.  FUNDAMENTACIÓN

IntellOps es un sistema de observabilidad predictiva que monitorea la infraestructura del laboratorio GIDAS desde múltiples perspectivas. La dimensión de seguridad es un componente esencial de cualquier plataforma de observabilidad completa: sin visibilidad de eventos de seguridad, el sistema no puede responder a la pregunta '¿está el sistema siendo atacado o comprometido?', limitando su utilidad operativa real.

Los laboratorios universitarios concentran datos de investigación sensibles, credenciales de acceso y servicios compartidos, y operan sin las salvaguardas de seguridad que tienen entornos corporativos. La aplicación de CIS Benchmarks sobre servidores Linux y la implementación de un SIEM ligero con ELK Stack representa una oportunidad concreta de mejorar esta situación con herramientas open source, sin costos en USD, generando un caso de estudio replicable hacia otras instituciones académicas.

La contribución de este módulo al producto IntellOps no solo agrega capacidad operativa al laboratorio GIDAS, sino que enriquece la plataforma con una dimensión que tiene alta demanda académica y profesional: la seguridad por diseño en sistemas de observabilidad. El trabajo genera experiencia directamente transferible a roles de SecOps y DevSecOps en la industria.

5.  METODOLOGÍA

Metodología experimental-aplicada con implementación iterativa sobre la infraestructura real del laboratorio, integrada al ciclo de desarrollo del proyecto IntellOps:

- Auditoría inicial de seguridad: estado actual del laboratorio con Lynis y OpenSCAP como baseline cuantitativo de referencia.

- Diseño guiado por ADRs: cada decisión técnica relevante (selección de agente de logs, topología ELK, priorización CIS) documentada con contexto, alternativas y justificación en el repositorio del proyecto.

- Hardening iterativo con staging obligatorio: cada playbook Ansible se valida en ambiente de prueba antes de ejecutarse en producción, con aprobación del supervisor.

- Pipeline ELK por componente: Elasticsearch → agentes → Logstash → Kibana. Cada componente integrado al repositorio de IntellOps como código versionado.

- Evaluación cuantitativa: comparación de Lynis compliance score y conteo de hallazgos CIS antes y después como evidencia del impacto del hardening.

6.  TIPO DE TEMA EN EL QUE SE ENMARCA EL TRABAJO

Científico-práctico. Combina análisis de seguridad (auditoría, benchmark), ingeniería de software (arquitectura, implementación, integración) e investigación aplicada (caso de estudio con métricas cuantitativas de impacto). Los controles implementados actúan sobre infraestructura real con resultados medibles.

7.  APORTES QUE SE ESPERA REALIZAR CON ESTE TRABAJO

| Al estudiante | Experiencia práctica en seguridad informática aplicada a infraestructura real: hardening CIS, ELK Stack, análisis de logs. Contribución verificable a un producto de software real (IntellOps). Portfolio técnico con Ansible playbooks y dashboards Kibana publicados en el repositorio del laboratorio. Potencial co-autoría en paper científico. |
| --- | --- |
| Al Grupo GIDAS / InfraIT | Módulo de seguridad integrado al sistema IntellOps: primera capacidad de observabilidad de seguridad activa del laboratorio. Reducción documentada de superficie de ataque. Playbooks Ansible reutilizables para nuevos servidores. Baseline de seguridad formal como referencia para futuras auditorías. |
| A la comunidad académica | Caso de estudio publicable sobre integración de hardening CIS y observabilidad de seguridad en sistemas de observabilidad académicos open source. Insumo para paper en CACIC 2026 o JAIIO — Seguridad Informática. Código y configuraciones publicados como referencia para laboratorios similares. |

8.  FECHA DE INICIO

01 de Junio de 2026, a partir de la aprobación del Plan de Trabajo por parte de la Coordinación de PPS — Carrera ISI UTN FrLP.

9.  FECHA PROBABLE DE PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL

19 de Octubre de 2026. Cálculo: 20 semanas laborales × 10 horas/semana = 200 horas.

9.a.  INFORMES PARCIALES REQUERIDOS

| Informe Parcial N° 1 | 06 de Julio de 2026 (Semana 5, ~50 hs). Baseline de seguridad documentado (Lynis score inicial). Arquitectura del módulo de seguridad validada con ADRs aprobados. Stack ELK definido e integrado en el repositorio del proyecto IntellOps. |
| --- | --- |
| Informe Parcial N° 2 | 17 de Agosto de 2026 (Semana 11, ~120 hs). Hardening CIS Level 1 aplicado con informe de cumplimiento (Lynis score ≥70%). Pipeline ELK operativa con logs de seguridad en tiempo real. Evidencia cuantitativa de reducción de superficie de ataque. |
| Informe Final | 19 de Octubre de 2026. Informe completo según formato Coordinación PPS — ISI UTN FrLP. |

10.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES — DIAGRAMA DE GANTT

Cálculo: Inicio: 01 de Junio de 2026  |  Fin: 19 de Octubre de 2026  |  10 hs/semana  |  20 semanas × 10 hs = 200 hs

Actividades:

| A1 — Auditoría inicial de seguridad + benchmark herramientas | Semanas 1–4 ¦ 30 hs |
| --- | --- |
| A2 — Diseño arquitectónico del módulo de seguridad + ADRs | Semanas 3–6 ¦ 25 hs |
| A3 — Hardening CIS Level 1 con Ansible + informe de cumplimiento | Semanas 5–10 ¦ 35 hs |
| A4 — Pipeline ELK: Filebeat/Auditbeat · Logstash · Elasticsearch | Semanas 8–14 ¦ 55 hs |
| A5 — Dashboards Kibana + alertas de seguridad integradas | Semanas 12–18 ¦ 40 hs |
| A6 — Testing end-to-end e integración con IntellOps | Semanas 17–19 ¦ 10 hs |
| A7 — Informe Final PPS + paper científico | Semanas 18–20 ¦ 5 hs |

| ACTIVIDAD | Hs. | Jun'26 |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct'26 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 |
| A1 Auditoría inicial de seguridad + benchmark herramientas | 30 hs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 Diseño arquitectónico del módulo de seguridad + ADRs | 25 hs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 Hardening CIS Level 1 con Ansible + informe de cumplimiento | 35 hs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 Pipeline ELK: Filebeat/Auditbeat · Logstash · Elasticsearch | 55 hs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 Dashboards Kibana + alertas de seguridad integradas | 40 hs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 Testing end-to-end e integración con IntellOps | 10 hs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 Informe Final PPS + paper científico | 5 hs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 200 hs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Descripción de actividades:

A1  Auditoría inicial y benchmark de herramientas (30 hs)

Auditoría de seguridad del laboratorio con Lynis y OpenSCAP frente a CIS Benchmark Level 1. Benchmark comparativo de herramientas open source (ELK Security, Wazuh, Graylog, OSSEC). Identificación de los gaps críticos. Entregable: informe de baseline con Lynis compliance score inicial y justificación del stack seleccionado.

📋 INFORME PARCIAL N° 1 — entrega 06/07/2026 (Semana 5)

A2  Diseño arquitectónico del módulo de seguridad + ADRs (25 hs)

Diseño de la arquitectura del módulo: topología de agentes, flujo de datos, almacenamiento y visualización. ADRs de las decisiones técnicas clave. Maqueta de integración con el repositorio del proyecto IntellOps. Entregable: documento de arquitectura con ADRs aprobados por el supervisor.

A3  Hardening CIS Benchmark Level 1 con Ansible (35 hs)

Implementación de controles CIS Level 1 mediante Ansible playbooks versionados. Configuración de auditd, hardening SSH, permisos, servicios innecesarios. Validación obligatoria en staging antes de producción. Entregable: informe de cumplimiento CIS con Lynis score ≥70% + playbooks en el repositorio del proyecto.

📋 INFORME PARCIAL N° 2 — entrega 17/08/2026 (Semana 11)

A4  Pipeline ELK de ingesta de logs de seguridad (55 hs)

Instalación y configuración de Elasticsearch (indexación), Kibana (visualización), Filebeat (logs del sistema) y Auditbeat (eventos del kernel). Configuración de Logstash: parseo grok, normalización, enriquecimiento. Políticas de retención. Pipeline operativa con logs en tiempo real. Entregable: componente ELK integrado al repositorio del proyecto IntellOps.

A5  Dashboards Kibana + alertas de seguridad (40 hs)

Desarrollo de 4 dashboards: (1) eventos de autenticación, (2) intentos de acceso no autorizado / brute force SSH, (3) cambios en archivos y configuraciones críticas, (4) alertas automáticas con umbrales configurables. Testing con escenarios simulados de eventos de seguridad.

A6  Testing E2E e integración con IntellOps (10 hs)

Validación end-to-end del módulo de seguridad con datos reales del laboratorio. Verificación de la integración con el resto del sistema IntellOps. Prueba de tiempo de detección de eventos simulados (objetivo ≤60 segundos). Correcciones finales.

A7  Informe Final PPS + paper científico (5 hs)

Redacción del Informe Final según formato Coordinación ISI UTN FrLP. Elaboración del documento base para paper: 'Observabilidad de Seguridad en Sistemas de Observabilidad Académicos: hardening CIS y ELK Stack en IntellOps GIDAS'. Actualización de la wiki del proyecto.

FIRMAS Y APROBACIONES

| Alumno/a | Federico Blanco Cavallero ¦ Legajo: 31729 ¦ DNI: 43732713 Legajo: ________ |
| --- | --- |
| Firma del alumno/a | Firma: ________________________ Fecha: ___/___/______ |
| Supervisor/a GIDAS | Nombre: ___________________________ Cargo: _______________ |
| Firma del supervisor/a | Firma: ________________________ Fecha: ___/___/______ |
| Coordinador InfraIT | Emanuel Rodríguez Rodríguez |
| Aprobación Coordinación PPS | Firma: ________________________ Fecha: ___/___/______ |

Grupo GIDAS · InfraIT · UTN Facultad Regional La Plata · 2026