# SOLICITUD DE INICIO DE PROYECTO

## IntellOps — Módulo de Seguridad: Hardening CIS, Pipeline ELK y Dashboards de Eventos de Seguridad

## INFORMACIÓN GENERAL

| Campo | Descripción |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto: |  |  |  |  |  |  |
| Iniciador: | Ing. Leopoldo Nahuel - Director Laboratorio GIDAS |  |  |  |  |  |
| Organización / Unidad: | Grupo GIDAS - Grupo de Investigación & Desarrollo Aplicado a Sistemas informáticos y computacionales, UTN Facultad Regional La Plata |  |  |  |  |  |
| Propietario del Proyecto (PP): | Ing. Leopoldo Nahuel - Director Laboratorio GIDAS |  |  |  |  |  |
| Fecha de Solicitud: | 22 de abril de 2026 |  |  |  |  |  |
| Proveedor de Soluciones (PS): | Romeo Monfroglio Estudiante de Práctica Supervisada - Ingeniería en Sistemas de Información UTN FRLP |  |  |  |  |  |
| Expediente PS | Dueño | Rubro | Número | Año | Copia o Desglose | Código Único |
| Autoridad que aprueba: | Coordinación de Prácticas Supervisadas UTN FRLP |  |  |  |  |  |
| Esfuerzo Estimado (EE): | 200 horas académicas (equivalente a 25 persona-día) |  |  |  |  |  |
| Fecha objetivo de entrega: | 19 de Octubre de 2026 |  |  |  |  |  |
| Tipo de Desarrollo: | ☑️ Interno ☐ Externalizado ☐ Mixto ☐ No conocido |  |  |  |  |  |

## CONTEXTO / SITUACIÓN

### Necesidad de Negocio / Problema / Oportunidad

PROBLEMÁTICA ACTUAL:

El sistema IntellOps de observabilidad del laboratorio GIDAS carece del módulo de seguridad que toda plataforma de observabilidad completa requiere: sin visibilidad de eventos de seguridad, el sistema no puede responder a la pregunta ‘¿está siendo comprometido?’. Además, los servidores del laboratorio operan sin controles de hardening documentados, sin centralización de logs de seguridad y sin capacidad de detección temprana de accesos no autorizados o cambios críticos de configuración.

OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA:

El desarrollo del módulo de seguridad de IntellOps completa la plataforma con la dimensión de observabilidad de seguridad, aprovechando herramientas open source de referencia (CIS Benchmarks, ELK Stack) sin costos en USD. El trabajo produce un componente funcional integrado al producto IntellOps, genera un caso de estudio sobre seguridad en sistemas de observabilidad académicos y aporta una ventaja competitiva al producto cuando sea ofrecido como herramienta de extensión universitaria.

## BASE LEGAL

MARCO NORMATIVO:

Reglamento de PPS — ISI UTN FrLP. Ordenanza 1150 Consejo Superior UTN. Acuerdo de supervisión GIDAS — Coordinación PPS ISI. Política de seguridad del Grupo GIDAS. CIS Controls v8 como marco normativo de referencia.

## RESULTADOS (importancia alta)

RESULTADOS ESPERADOS:

1. Hardening CIS Level 1 aplicado con informe de cumplimiento (Lynis score ≥70%). 2. Playbooks Ansible versionados en el repositorio del proyecto IntellOps. 3. Pipeline ELK operativa con logs de seguridad en tiempo real. 4. Dashboards Kibana con 4 vistas de seguridad funcionales e integradas a IntellOps. 5. Documentación técnica (ADRs, manual de operación). 6. Informe Final de PPS aprobado. 7. Insumo para paper sobre seguridad en sistemas de observabilidad académicos.

## IMPACTO (importancia alta)

IMPACTO INTERNO:

Módulo de seguridad integrado al producto IntellOps: primera capacidad de observabilidad de seguridad operativa del laboratorio. Reducción documentada de superficie de ataque. Playbooks Ansible reutilizables. Línea base de seguridad formal como referencia para futuras auditorías del equipo InfraIT.

IMPACTO EXTERNO:

IntellOps como producto completa su dimensión de seguridad, incrementándose su valor para uso en extensión universitaria. Caso de estudio publicable en CACIC 2026 o JAIIO — Seguridad Informática. Código y configuraciones publicados como referencia para laboratorios académicos similares.

## CRITERIOS DE ÉXITO

CRITERIOS TÉCNICOS:

• Pipeline ELK con logs de seguridad capturados en tiempo real. • Lynis compliance score ≥70% post-hardening. • ≥80% controles CIS Level 1 aplicados. • Dashboards Kibana con 4 vistas funcionales e integradas al repositorio de IntellOps. • Tiempo de detección de evento simulado ≤60 segundos.

CRITERIOS ACADÉMICOS:

• Aprobación del Informe Final de PPS por la Coordinación ISI UTN FrLP. • Cumplimiento de 200 hs en el período 01/06/2026–19/10/2026. • Entrega de informes parciales en semanas 5 y 11. • Contribución verificable al repositorio del proyecto IntellOps.

CRITERIOS ESTRATÉGICOS:

• El módulo de seguridad está integrado al repositorio de IntellOps y es mantenible por el equipo. • El trabajo genera insumo concreto para publicación científica del GIDAS 2026. • Los playbooks Ansible y la configuración ELK son reutilizables para nuevos servidores.

## SUPUESTOS (importancia alta)

SUPUESTOS TECNOLÓGICOS:

• Los servidores del laboratorio permiten instalar agentes ELK (Filebeat, Auditbeat) y el subsistema auditd. • Existe hardware con ≥4 GB RAM para Elasticsearch. • Los controles CIS Level 1 pueden aplicarse sin interrumpir servicios críticos (staging disponible). • Ansible está disponible en el servidor de gestión.

SUPUESTOS ORGANIZACIONALES:

• El Director del GIDAS autoriza acceso supervisado a los servidores para el hardening. • El supervisor revisa y aprueba playbooks Ansible ANTES de ejecutarse en producción. • Existe ambiente de staging para validar controles CIS antes de producción. • El repositorio del proyecto IntellOps está accesible para integrar el código del módulo.

SUPUESTOS ACADÉMICOS:

• La Coordinación de PPS aprueba el Plan de Trabajo antes del 01/06/2026. • El estudiante tiene disponibilidad efectiva de 10 hs semanales. • Conocimientos previos de Linux CLI, Python, redes y Docker son suficientes para el trabajo.

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS:

• El módulo de seguridad se integra al roadmap del producto IntellOps. • Los resultados del hardening son base para una política de seguridad formal del GIDAS en 2027. • El trabajo genera insumo para CACIC 2026 o JAIIO Seguridad Informática.

## RESTRICCIONES (importancia alta)

RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS:

• USD cero: ELK Stack, Ansible, Lynis y OpenSCAP son open source. • Sin cloud de pago: el módulo se despliega en infraestructura on-premise del laboratorio.

RESTRICCIONES TEMPORALES:

• 200 hs en 01/06/2026–19/10/2026. • Hardening CIS completo antes del 17/08/2026 (semana 11) para no bloquear la pipeline ELK. • Informe Final antes del 19/10/2026.

RESTRICCIONES TÉCNICAS:

• Todo hardening validado en staging antes de producción. • Cambios en servidores productivos requieren aprobación via issue tracker (CHANGE). • Código del módulo integrado al repositorio de IntellOps (no en repos separados).

RESTRICCIONES ORGANIZACIONALES:

• Reglamento PPS ISI UTN FrLP. • Toda modificación a producción requiere aprobación formal (issue tracker CHANGE del equipo InfraIT). • Logs de seguridad capturados son información confidencial del laboratorio.

## RIESGOS (importancia alta)

RIESGOS TÉCNICOS:

• Hardening rompe algún servicio → Staging obligatorio + rollback Ansible. • RAM insuficiente para Elasticsearch → Relevar hardware en semana 1. • Volumen de logs supera almacenamiento → Políticas de retención desde el inicio.

RIESGOS ORGANIZACIONALES:

• Resistencia del equipo a cambios de configuración → Presentar análisis de riesgo antes de implementar con aprobación formal. • Demora en acceso a servidores → Gestionar accesos en la semana 0.

RIESGOS ACADÉMICOS:

• Alcance subestimado → Revisión en hito 50% (semana 11). • Demora en aprobación del Plan → Presentar antes del 20/05/2026.

RIESGOS ESTRATÉGICOS:

• Módulo no alcanza calidad para publicación → El hardening documentado es valioso independientemente. • Discontinuidad post-PPS → Playbooks Ansible y runbooks como entregables formales del proyecto IntellOps.

APROBACIÓN DE SOLICITUD

_________________________________    Fecha:  06/05/2026
Ing. Leopoldo Nahuel
Director Laboratorio GIDAS
Patrocinador del Proyecto

ACEPTACION DE SOLICITUD

_________________________________    Fecha: 06/05/2026
Federico Blanco Cavallero 
Leg.– Estudiante Practica Supervisada