# CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

## " IntellOps: Prototipado Funcional de un Módulo de Observabilidad y Detección de Anomalías en Infraestructura mediante Machine Learning"

## INFORMACIÓN GENERAL

| Campo | Descripción |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | IntellOps — Módulo de QA · Testing Automatizado + Pipeline CI/CD + Métricas de Calidad |  |  |  |  |  |
| Iniciador: | Ing. Leopoldo Nahuel - Director Laboratorio GIDAS |  |  |  |  |  |
| Organización / Unidad: | Grupo GIDAS - Grupo de Investigación & Desarrollo Aplicado a Sistemas informáticos y computacionales, UTN Facultad Regional La Plata |  |  |  |  |  |
| Propietario del Proyecto (PP): | Ing. Leopoldo Nahuel - Director Laboratorio GIDAS |  |  |  |  |  |
| Fecha de Solicitud: | 22 de abril de 2026 |  |  |  |  |  |
| Proveedor de Soluciones (PS): | Santiago Montanari Estudiante de Práctica Supervisada - Ingeniería en Sistemas de Información UTN FRLP |  |  |  |  |  |
| Expediente PS | Dueño | Rubro | Número | Año | Copia o Desglose | Código Único |
| Autoridad que aprueba: | Coordinación de Prácticas Supervisadas UTN FRLP |  |  |  |  |  |
| Esfuerzo Estimado (EE): | 200 horas académicas (equivalente a 25 persona-día) |  |  |  |  |  |
| Fecha objetivo de entrega: | 19 de Octubre de 2026 |  |  |  |  |  |
| Tipo de Desarrollo: | ☑️ Interno ☐ Externalizado ☐ Mixto ☐ No conocido |  |  |  |  |  |

## RESUMEN

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Proyecto: |  |
| Duración: | 20 semanas · 01/06/2026 – 19/10/2026 |
| Esfuerzo: | 200 hs (10 hs/semana × 20 semanas · 25 persona-día) |
| Beneficiario: | Proyecto IntellOps · Grupo GIDAS InfraIT · UTN FrLP |
| Ejecutor: | Santiago Montanari · PS · ISI UTN FrLP |
| Inversión: | $0 USD (basado en software libre y recursos existentes) |
| Valor Generado: | Módulo de QA integrado a IntellOps · Suite tests ≥70% · Pipeline CI/CD · Paper CACIC/JAIIO 2026 |

## VISIÓN DEL PROYECTO

### ¿QUÉ SE LOGRARÁ?

El módulo de aseguramiento de calidad del sistema IntellOps: suite de pruebas automatizadas (unitarias, integración y E2E) con cobertura ≥70% en módulos críticos, pipeline CI/CD en GitLab con quality gates que detectan regresiones automáticamente y bloquean merges defectuosos, e informe de rendimiento del sistema como baseline del producto. Cada módulo de IntellOps puede ser validado automáticamente antes de cualquier despliegue.

### ¿CÓMO SE LAGRARÁ?

En cinco fases: análisis de calidad del codebase y diseño de la estrategia QA → configuración de la pipeline CI/CD → suite de tests unitarios e integración → testing E2E y rendimiento → calibración de quality gates y documentación. Todo integrado al repositorio del proyecto. Quality gates activados progresivamente para facilitar la adopción del equipo.

## FASES DEL PROYECTO

### 📋 FASE 1: Análisis de Calidad del Codebase y Diseño de Estrategia QA de IntellOps

🗓️ Período: 01/06/2026 – 03/07/2026 (Semanas 1–5)

⏱️ Dedicación: 55 hs · 11 hs/semana

#### ACTIVIDADES PRINCIPALES:

• Calibración final de quality gates (activación bloqueante con aprobación del equipo).

• Sesión de transferencia al equipo: demo de la pipeline y uso de la suite de IntellOps.

• Wiki del proyecto actualizada con estrategia QA y manual de uso de la pipeline.

• Informe Final de PPS (formato Coordinación ISI UTN FrLP).

• Base para paper: 'DevOps y QA Automatizado en el Desarrollo de IntellOps'.

• Pruebas E2E del flujo completo: captura → ingesta → almacenamiento → consulta → dashboard.

• ≥3 escenarios críticos cubiertos end-to-end con datos representativos.

• Pruebas de carga con Locust/k6: latencia de ingesta ≤500ms bajo carga estándar.

• Informe de rendimiento de IntellOps como baseline del producto.

• Pruebas unitarias con pytest: funciones críticas del backend de IntellOps.

• Pruebas de integración de la API REST: contratos, casos de borde, errores, mocks.

• Cobertura ≥70% en módulos críticos con reporte automático en pipeline.

• Suite ejecutándose en la pipeline ante cada commit al repositorio.

• .gitlab-ci.yml con stages: lint, unit-test, integration-test, build, deploy-staging.

• Runners de GitLab configurados en el servidor del laboratorio.

• Docker Compose para entornos de testing aislados y reproducibles.

• Reporte automático de cobertura integrado en cada commit al repositorio de IntellOps.

• Notificaciones automáticas ante fallos de la pipeline.

• Análisis estático del codebase de IntellOps: Pylint/Flake8, métricas de complejidad.

• Medición del baseline de cobertura actual con pytest-cov.

• Benchmark comparativo de frameworks de testing y herramientas CI/CD.

• Diseño de la estrategia de testing de IntellOps con ADRs aprobados.

• Identificación de módulos críticos prioritarios para cobertura de tests.

#### VALOR PARA GIDAS:

IntellOps con módulo de QA completo e institucionalizado. PPS aprobada. El equipo mantiene la pipeline CI/CD de forma autónoma. Base para CACIC/JAIIO 2026.

IntellOps validado como sistema completo. SLAs del producto documentados y medibles. Informe de rendimiento como baseline para comparar versiones futuras.

Cobertura ≥70% en módulos críticos. Cada regresión en el backend se detecta automáticamente. El desarrollo de IntellOps es más seguro: cualquier contribuyente puede modificar código con confianza.

Pipeline CI/CD operativa en el repositorio de IntellOps: cada commit activa lint + test automáticamente. El equipo ve la cobertura en tiempo real desde el primer día.

Primera medición cuantitativa de la calidad del codebase de IntellOps. Estrategia de testing documentada y validada. El equipo conoce el estado real de calidad del producto.

#### COMPETENCIAS PROFESIONALES APLICADAS:

Quality gates · Transferencia tecnológica · Documentación técnica · Escritura científica

Testing E2E · Locust/k6 · Pruebas de carga · SLAs · Integración en CI/CD

pytest · Testing unitario e integración · Mocking · Cobertura de código · API REST testing

GitLab CI · Docker Compose · Runners · Automatización de calidad · DevOps

Análisis estático · pytest-cov · Métricas de código · Diseño de estrategia QA · ADRs

### 🏗️ FASE 2: Pipeline CI/CD en GitLab y Entornos Docker Compose de Testing

🗓️ Período: 29/06/2026 – 24/07/2026 (Semanas 4–8)

⏱️ Dedicación: 35 hs · 9 hs/semana

#### ACTIVIDADES PRINCIPALES:

#### VALOR PARA GIDAS:

#### COMPETENCIAS PROFESIONALES APLICADAS:

### 🔐 FASE 3: Suite de Pruebas Unitarias e Integración de API REST de IntellOps

🗓️ Período: 20/07/2026 – 11/09/2026 (Semanas 7–15)

⏱️ Dedicación: 55 hs · 7 hs/semana

#### ACTIVIDADES PRINCIPALES:

#### VALOR PARA GIDAS:

#### COMPETENCIAS PROFESIONALES APLICADAS:

### 📊 FASE 4: Testing E2E del Flujo Completo de IntellOps y Pruebas de Rendimiento

🗓️ Período: 31/08/2026 – 09/10/2026 (Semanas 14–19)

⏱️ Dedicación: 40 hs · 6 hs/semana

#### ACTIVIDADES PRINCIPALES:

#### VALOR PARA GIDAS:

#### COMPETENCIAS PROFESIONALES APLICADAS:

### 📚 FASE 5: Calibración Quality Gates, Documentación e Informe Final

🗓️ Período: 05/10/2026 – 19/10/2026 (Semanas 19–20)

⏱️ Dedicación: 15 hs · 8 hs/semana

#### ACTIVIDADES PRINCIPALES:

#### VALOR PARA GIDAS:

#### COMPETENCIAS PROFESIONALES APLICADAS:

# CRONOGRAMA VISUAL DEL PROYECTO

| MES | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Sep – Oct 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEMANAS | S1 – S5 | S5 – S9 | S9 – S15 | S15 – S20 |
| FASE | F1: Análisis + Diseño QA | F2: Pipeline CI/CD | F3: Tests Unit + Integración | F4: E2E + Rendimiento · F5: Docs |
| ENFOQUE | Análisis estático · ADRs · Benchmark | GitLab CI · Runners · Docker Compose | pytest · Mocks · API testing · ≥70% cobertura | E2E · Locust · Quality Gates · Informe Final |

## ACTIVIDADES POR FASE

| FASE | ACTIVIDADES CLAVE | HORAS | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 · Análisis + Diseño QA | Análisis estático · baseline cobertura · ADRs QA | 55 hs | Baseline calidad + estrategia testing IntellOps |
| F2 · Pipeline CI/CD | .gitlab-ci.yml · runners · Docker Compose · reporte | 35 hs | CI/CD en repositorio IntellOps con cobertura auto |
| F3 · Tests Unit + Int. | pytest · mocks · API REST testing · cobertura ≥70% | 55 hs | Suite en pipeline con ≥70% cobertura |
| F4 · E2E + Rendimiento | E2E flujo completo · Locust/k6 · SLAs | 40 hs | Sistema validado · latencia ≤500ms doc. |

## RESUMEN DE ACTIVIDADES

| ELEMENTO | DETALLE |
| --- | --- |
| ⏱️ DURACIÓN TOTAL | 20 semanas (01/06/2026 – 19/10/2026) |
| 👷 ESFUERZO | 200 hs · 10 hs/semana · 2 hs/día (lun–vie) |
| 📅 PERÍODO | Junio – Octubre 2026 · UTN FrLP · Proyecto IntellOps · InfraIT GIDAS |
| 🎯 HITOS PRINCIPALES | Sem.5: Baseline calidad + ADRs QA · Sem.9: Pipeline CI/CD en repo IntellOps · Sem.11: Tests unitarios ≥70% (Hito 50%) · Sem.19: E2E + quality gates · Sem.20: Informe Final |
| 💰 INVERSIÓN | $0 USD (recursos existentes) |
| 📈 VALOR GENERADO | Módulo QA de IntellOps completo · Suite tests ≥70% · CI/CD institucionalizada · Paper CACIC/JAIIO · Competencias DevOps+QA |

## BENEFICIOS ESCALONADOS

### AL FINAL DE CADA FASE:

| FASE | BENEFICIOS INMEDIATOS | IMPACTO EN GIDAS |
| --- | --- | --- |
| FASE 1 | Baseline calidad documentado · Estrategia QA aprobada | IntellOps conoce su estado de calidad. Estrategia de testing validada y lista para ejecutar. |
| FASE 2 | Pipeline CI/CD operativa en repositorio IntellOps | Cada commit activa lint + test. El equipo ve calidad en tiempo real desde el día 1. |
| FASE 3 | Suite tests unitarios con cobertura ≥70% | Regresiones detectadas automáticamente. Desarrollo de IntellOps más seguro y confiable. |
| FASE 4 | E2E + informe rendimiento SLAs documentados | IntellOps validado como sistema completo. SLAs medibles y comparables entre versiones. |
| FASE 5 | Quality gates activos · Metodología QA del GIDAS · Paper | CI/CD garantiza calidad en cada merge. Metodología transferible. Visibilidad en CACIC/JAIIO. |

## HITOS

### 🏆 HITOS PRINCIPALES:

| FECHA | HITO | LOGRO |
| --- | --- | --- |
| 03/07/2026 | Baseline calidad + ADRs QA · Sem.5 | Análisis estático completo. Cobertura baseline medida. Stack QA seleccionado. |
| 24/07/2026 | Pipeline CI/CD en repo IntellOps · Sem.8 | CI/CD con lint + unit-test + reporte cobertura en cada commit. |
| 17/08/2026 | Tests unitarios ≥70% en pipeline · Sem.11 | Cobertura ≥70% módulos críticos. Suite en CI/CD. Hito 50%. |
| 09/10/2026 | E2E + quality gates activos · Sem.19 | E2E validado. Latencia ≤500ms. Gates bloqueantes con aprobación del equipo. |
| 19/10/2026 | Informe Final entregado · Sem.20 | PPS completada. Wiki actualizada. Transferencia realizada. Base para paper. |

## RECURSOS Y RESPONSABILIDADES

### EQUIPO DEL PROYECTO:

| ROL | RESPONSABILIDAD | DEDICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Estudiante PS / Proveedor de Soluciones | Análisis calidad, pipeline CI/CD, suites tests, E2E, integración al repo IntellOps e Informe Final. | 10 hs/sem · 200 hs |
| Supervisor Técnico (SRE / InfraIT) | Revisión ADRs, validación quality gates, mentoría en uso del codebase de IntellOps. | 1–2 hs/sem · ~30 hs |
| Coordinador InfraIT (Emanuel Rodríguez) | Acceso al repositorio de IntellOps, coordinación con el equipo para adopción de la pipeline. | 1 hs/sem · ~20 hs |
| Director GIDAS (Ing. Leopoldo Nahuel) | Patrocinio, aprobación de hitos formales. | 30 min/sem · ~10 hs |

### RECURSOS NECESARIOS:

- Acceso de escritura al repositorio GitLab del proyecto IntellOps (rama feature y PR).

- Runner de GitLab CI en el servidor del laboratorio (o Docker-in-Docker).

## PRÓXIMOS PASOS

### PARA APROBAR EL PROYECTO:

- Docker Compose para entornos de testing aislados y reproducibles.

- Acceso al codebase completo del backend de IntellOps para análisis y escritura de tests.

### COMPROMISOS REQUERIDOS:

- GIDAS:

- UTN:

- Estudiante: 10 hs semanales. Quality gates en modo aviso primero, nunca bloqueantes sin aprobación del equipo. Código de tests integrado al repositorio de IntellOps.

- Todos: Reuniones quincenales. El equipo adopta la pipeline CI/CD desde la semana 9. Comunicación inmediata ante bloqueos que afecten el cronograma.

## REFERENCIAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

## DOCUMENTOS FUNDACIONALES:

• PPS 2 — Plan de Trabajo: IntellOps · Módulo QA · Montanari · GIDAS InfraIT (Junio 2026)

• Solicitud de Inicio de Proyecto IntellOps · Montanari (Mayo 2026)

• Plan Operativo Anual InfraIT GIDAS 2026–2027 (Dirección GIDAS)

• Repositorio IntellOps: gitlab.gidas.frlp.utn.edu.ar/infrait/intellops

• ISO/IEC 25010:2023 — Software Quality Characteristics

• Reglamento de PPS — ISI UTN FrLP

# APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

_________________________________    Fecha:  06/05/2026
Ing. Leopoldo Nahuel
Director Laboratorio GIDAS
Patrocinador del Proyecto

_________________________________    Fecha: 06/05/2026
Romeo Monfrglio 
Leg. por confirmar – Estudiante Practica Supervisada