# SOLICITUD DE INICIO DE PROYECTO

## IntellOps — Módulo de Aseguramiento de Calidad: Testing Automatizado, Pipeline CI/CD y Métricas del Sistema

## INFORMACIÓN GENERAL

| Campo | Descripción |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto: |  |  |  |  |  |  |
| Iniciador: | Ing. Leopoldo Nahuel - Director Laboratorio GIDAS |  |  |  |  |  |
| Organización / Unidad: | Grupo GIDAS - Grupo de Investigación & Desarrollo Aplicado a Sistemas informáticos y computacionales, UTN Facultad Regional La Plata |  |  |  |  |  |
| Propietario del Proyecto (PP): | Ing. Leopoldo Nahuel - Director Laboratorio GIDAS |  |  |  |  |  |
| Fecha de Solicitud: | 22 de abril de 2026 |  |  |  |  |  |
| Proveedor de Soluciones (PS): | Romeo Monfroglio Estudiante de Práctica Supervisada - Ingeniería en Sistemas de Información UTN FRLP |  |  |  |  |  |
| Expediente PS | Dueño | Rubro | Número | Año | Copia o Desglose | Código Único |
| Autoridad que aprueba: | Coordinación de Prácticas Supervisadas UTN FRLP |  |  |  |  |  |
| Esfuerzo Estimado (EE): | 200 horas académicas (equivalente a 25 persona-día) |  |  |  |  |  |
| Fecha objetivo de entrega: | 19 de Octubre de 2026 |  |  |  |  |  |
| Tipo de Desarrollo: | ☑️ Interno ☐ Externalizado ☐ Mixto ☐ No conocido |  |  |  |  |  |

## CONTEXTO / SITUACIÓN

### Necesidad de Negocio / Problema / Oportunidad

PROBLEMÁTICA ACTUAL:

El sistema IntellOps se desarrolla sin cobertura de pruebas automatizadas ni pipeline de validación continua. Con múltiples contribuyentes desarrollando módulos simultáneamente, cada cambio puede introducir regresiones no detectadas hasta que el sistema falla en producción. La ausencia de un módulo de QA con CI/CD hace que el desarrollo del producto sea frágil e insostenible a medida que el sistema crece en complejidad.

OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA:

El desarrollo del módulo de QA de IntellOps es el componente transversal que hace sostenible el crecimiento del producto: una suite de tests y una pipeline CI/CD actúan sobre todos los módulos del sistema, garantizando la calidad de cada entrega independientemente de quién la produjo. Implementar estas prácticas en IntellOps produce un producto más robusto, facilita la incorporación de nuevos desarrolladores y genera un caso de estudio publicable sobre DevOps en software académico.

## BASE LEGAL

MARCO NORMATIVO:

Reglamento de PPS — ISI UTN FrLP. Ordenanza 1150 Consejo Superior UTN. Acuerdo de supervisión GIDAS — Coordinación PPS ISI. Estándares ISO/IEC 25010 (calidad de software) e IEEE 829 (documentación de pruebas) como marcos de referencia.

## RESULTADOS (importancia alta)

RESULTADOS ESPERADOS:

1. Suite de pruebas unitarias con cobertura ≥70% en módulos críticos del backend de IntellOps. 2. Pruebas de integración de la API REST con validación de contratos y casos de borde. 3. Pipeline CI/CD en GitLab con quality gates funcionales integrada al repositorio de IntellOps. 4. Pruebas E2E del flujo completo del sistema. 5. Informe de rendimiento con SLAs documentados. 6. Informe Final de PPS aprobado. 7. Insumo para paper sobre DevOps en proyectos de software académicos.

## IMPACTO (importancia alta)

IMPACTO INTERNO:

Módulo de QA integrado al producto IntellOps: detección automática de regresiones ante cada commit. Pipeline CI/CD que garantiza calidad en cada despliegue. Informe de rendimiento como baseline del producto. Proceso de QA documentado como metodología institucional del GIDAS para futuros proyectos.

IMPACTO EXTERNO:

IntellOps como producto gana fiabilidad y mantenibilidad verificables, incrementando su valor para uso en extensión universitaria. Caso de estudio publicable en CACIC 2026 o JAIIO — Ingeniería de Software. Pipeline CI/CD y suites de tests como referencia open source para laboratorios similares.

## CRITERIOS DE ÉXITO

CRITERIOS TÉCNICOS:

• Cobertura de código ≥70% en módulos críticos (pytest-cov). • Pipeline CI/CD ejecuta en ≤10 minutos por commit. • 0 regresiones sin detectar: quality gates bloquean merges defectuosos. • ≥3 escenarios E2E críticos cubiertos. • Latencia de ingesta ≤500ms bajo carga estándar documentada.

CRITERIOS ACADÉMICOS:

• Aprobación del Informe Final de PPS por la Coordinación ISI UTN FrLP. • Cumplimiento de 200 hs en el período 01/06/2026–19/10/2026. • Entrega de informes parciales en semanas 5 y 11. • Contribución verificable al repositorio del proyecto IntellOps.

CRITERIOS ESTRATÉGICOS:

• La pipeline CI/CD y la suite de tests son parte permanente del repositorio de IntellOps y del flujo de trabajo del equipo. • La metodología QA queda documentada como estándar del GIDAS para proyectos futuros. • El trabajo genera insumo para CACIC 2026 o JAIIO Ingeniería de Software.

## SUPUESTOS (importancia alta)

SUPUESTOS TECNOLÓGICOS:

• El repositorio GitLab del proyecto IntellOps permite configurar runners de CI/CD. • El codebase de IntellOps tiene funciones aislables que permiten testing unitario. • Docker Compose está disponible para entornos de test aislados. • El sistema IntellOps expone endpoints REST testables.

SUPUESTOS ORGANIZACIONALES:

• El equipo InfraIT adopta la pipeline CI/CD en su flujo de trabajo desde la semana 9. • El supervisor valida y aprueba los quality gates antes de activarlos como bloqueantes. • El estudiante tiene acceso de escritura al repositorio del proyecto IntellOps.

SUPUESTOS ACADÉMICOS:

• La Coordinación de PPS aprueba el Plan de Trabajo antes del 01/06/2026. • El codebase de IntellOps está suficientemente avanzado en junio 2026 para tener módulos concretos a testear. • El estudiante tiene disponibilidad efectiva de 10 hs semanales.

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS:

• El equipo InfraIT mantiene el uso de la pipeline CI/CD después de que el estudiante finalice su PPS. • La metodología QA documentada es adoptada como estándar para futuros proyectos del GIDAS. • La pipeline actúa sobre todos los módulos de IntellOps, multiplicando su impacto.

## RESTRICCIONES (importancia alta)

RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS:

• USD cero: pytest, GitLab CI, Docker Compose y Locust/k6 son open source. • Los entornos de testing se ejecutan sobre la infraestructura existente del laboratorio.

RESTRICCIONES TEMPORALES:

• 200 hs en 01/06/2026–19/10/2026. • Pipeline CI/CD configurada antes de la semana 9 para que la suite de tests tenga tiempo de madurar. • Informe Final antes del 19/10/2026.

RESTRICCIONES TÉCNICAS:

• Tests no modifican datos de producción: entornos de test aislados siempre. • Quality gates en modo aviso primero, bloqueantes solo con aprobación del equipo. • Pipeline CI/CD debe ejecutarse en ≤10 minutos por commit.

RESTRICCIONES ORGANIZACIONALES:

• Reglamento PPS ISI UTN FrLP. • Código de tests y configuración CI/CD versionados en el repositorio de IntellOps. • Quality gates requieren aprobación explícita del equipo antes de activarse como bloqueantes.

## RIESGOS (importancia alta)

RIESGOS TÉCNICOS:

• Codebase con alto acoplamiento dificulta testing → Proponer refactorizaciones mínimas en semana 1. • Runner CI sin recursos → Docker-in-Docker o runner local en VM del laboratorio.

RIESGOS ORGANIZACIONALES:

• El equipo no adopta la cultura CI/CD → Presentar el valor de la pipeline en la primera reunión; activar en modo aviso primero. • Codebase cambia muy rápido rompiendo tests → Sincronización periódica de tests con branches principales.

RIESGOS ACADÉMICOS:

• Codebase de IntellOps no suficientemente avanzado en junio → Comenzar con el módulo más estable disponible. • Cobertura subestimada → Revisión de alcance en hito 50% (semana 11).

RIESGOS ESTRATÉGICOS:

• Pipeline no mantenida post-PPS → Manual de mantenimiento y sesión de transferencia como entregables formales. • Alcance insuficiente para paper → El caso de estudio del proceso de adopción es valioso.

APROBACIÓN DE SOLICITUD

_________________________________    Fecha:  06/05/2026
Ing. Leopoldo Nahuel
Director Laboratorio GIDAS
Patrocinador del Proyecto

ACEPTACION DE SOLICITUD

_________________________________    Fecha: 06/05/2026
Santiago Montanari 
Leg.– Estudiante Practica Supervisada